Протокол № 1

(10.10.2026) — Установочная встреча

Участники: Все члены команды: Кожевникова Ксения (ПМ), Ракова Анастасия (аналитик + дизайнер), Гуреев Евгений (системный архитектор), Тугарин Олег (разработчик + технический писатель).

Решения:

1. Выбран Кейс 7 «Мобильный гид по кампусу».

2. Технологический стек: Figma (дизайн), v0.dev (генерация прототипа), GitHub Pages (хостинг), LocalStorage (оффлайн).

3. Формат аудиторий утверждён: «412-к» (номер-корпус).

Задачи:

– ПМ (Кожевникова Ксения): Подготовить устав проекта до 15.10.

– Аналитик (Ракова Анастасия): Начать сбор User Stories до 18.10.

– Архитектор (Гуреев Евгений): Изучить ограничения LocalStorage до 20.10.

Протокол № 2

(17.10.2026) — Синхронизация по промежуточной проверке

Участники: Все члены команды: Кожевникова Ксения (ПМ), Ракова Анастасия (аналитик + дизайнер), Гуреев Евгений (системный архитектор), Тугарин Олег (разработчик + технический писатель).

Решения:

1. Утверждены 6 экранов для Figma-прототипа.

2. Архитектор подготовил схему кэширования, дизайнер начал отрисовку.

3. Разработчик получил промпт для v0.dev.

Задачи:

– Дизайнер (Ракова Анастасия): Завершить все 6 экранов до 22.10.

– Архитектор (Гуреев Евгений): Подготовить матрицу рисков и тест-кейсы до 22.10.

– Разработчик (Тугарин Олег): Залить прототип на GitHub Pages до 25.10.

– ПМ (Кожевникова Ксения): Собрать сводный отчёт до 28.10.

Протокол № 3

(21.10.2026) — Проверка рабочего прототипа

Участники: Все члены команды: Кожевникова Ксения (ПМ), Ракова Анастасия (аналитик + дизайнер), Гуреев Евгений (системный архитектор), Тугарин Олег (разработчик + технический писатель).

Решения:

1. Оффлайн-режим работает корректно на iPhone 16 Pro.

2. Выявлена проблема: поиск «412к» без дефиса не распознаётся → добавлена нормализация ввода.

3. Скринкаст демо записан и залит в репозиторий.

Задачи:

– Архитектор (Гуреев Евгений): Провести пользовательское тестирование до 02.11.

– Техписатель (Тугарин Олег): Собрать финальный PDF-отчёт до 05.11.