УСТАВ ПРОЕКТА

Проект: Мобильный гид по кампусу с навигацией (Кейс 7)

Дата: 17.10.2026

Цель (SMART)

К 01.12.2026 разработать и запустить мобильное веб-приложение для навигации первокурсников по корпусам университета, сократив среднее время поиска аудитории с 12 до 3 минут. Обеспечить работу приложения в оффлайн-режиме за счёт кэширования карт в LocalStorage браузера.

Бюджет

| Статья затрат | Стоимость |
| --- | --- |
| Домен .ru (1 год) | 200 ₽ |
| Хостинг GitHub Pages | 0 ₽ |
| Печать стикеров с QR-кодами для корпусов | 3 000 ₽ |
| Figma Education | 0 ₽ |
| Реклама (анонс в Telegram-канале вуза и студенческих чатах) | 0 ₽ |
| ИТОГО | 3 200 ₽ |

Команда

| Роль | ФИО | Ответственность |
| --- | --- | --- |
| ПМ | Кожевникова Ксения | планирование, контроль сроков, бюджет, протоколы |
| Аналитик + дизайнер | Ракова Анастасия | User Stories, CJM, UI-прототип |
| Системный архитектор | Гуреев Евгений | схема архитектуры, риски, тест-кейсы |
| Разработчик + технический писатель | Тугарин Олег | рабочий прототип, репозиторий, отчёт |

Критерии успеха

1. Прототип работает на смартфоне без интернета.

2. Поиск аудитории «412-к» занимает ≤ 10 секунд.

3. Карты обновляются не реже 1 раза в семестр.

4. Сводный отчёт сдан в срок до 01.12.2026.